🟠

סיכום התקדמות פרויקט

מערכת ניהול חלוקת שקיות כתומות

עיריית ערד — היחידה הסביבתית | 2026

| פרט | ערך |
| --- | --- |
| מגישה | אורנית |
| תאריך | אפריל 2026 |
| שלב נוכחי | Backend + Frontend — בסיס פועל |
| טכנולוגיות | React · Node.js · MongoDB · TypeScript |

# 1. רקע הפרויקט

הפרויקט נועד להחליף פתרון קיים (AppSheet + Google Sheets) במערכת Full Stack מקצועית לניהול חלוקת שקיות כתומות לאיסוף פסולת אורגנית.

המערכת מנהלת 2,916 כתובות מגורים ב-12 שכונות ערד, ומשרתת מתנדבים, עובדי תברואה, את היחידה הסביבתית ואנשי המחשוב.

# 2. מה בוצע עד כה

## 2.1 תשתית וסביבת פיתוח

- הקמת סביבת פיתוח על SD card ייעודי לפרויקט

- התקנת Node.js 24, MongoDB 8.2, VS Code

- הגדרת Claude Desktop עם גישה לתיקיית הפרויקט

## 2.2 Backend — Node.js + Express + TypeScript

### מודלי נתונים (MongoDB):

- Address — כתובת מגורים (שכונה, רחוב, בית, דירה, PropertyNumber)

- Round — מחזור חלוקה (שם, שנה, סטטוס, תאריכי פתיחה/סגירה)

- DeliveryRecord — רשומת חלוקה (קישור מחזור + כתובת + מתנדב + סטטוס)

- User — משתמש עם 3 רמות הרשאה

### API Endpoints שנבנו:

- POST /api/auth/login — כניסה עם JWT

- GET/POST /api/rounds — ניהול מחזורים

- PATCH /api/rounds/:id/open — פתיחת מחזור

- PATCH /api/rounds/:id/close — סגירת מחזור

- GET /api/rounds/:id/stats — סטטיסטיקות (MongoDB Aggregation Pipeline)

- GET/PATCH /api/deliveries — רשומות חלוקה

- POST /api/deliveries/assign — הקצאת כתובות למתנדבים

- GET/POST/PATCH /api/users — ניהול משתמשים

### אבטחה:

- JWT Authentication — תוקף 24 שעות

- RBAC — Role Based Access Control

- bcrypt להצפנת סיסמאות (salt rounds: 12)

- Middleware לבדיקת הרשאות על כל endpoint

## 2.3 ייבוא נתונים

- סקריפט Python שממיר קובץ Excel מקורי (2,916 כתובות) ל-JSON

- סקריפט Seed שמייבא את כל הכתובות ל-MongoDB

- לכל מחזור חדש נוצרת רשומת DeliveryRecord לכל אחת מ-2,916 הכתובות

## 2.4 Frontend — React + TypeScript + Recharts

- מסך Login — כניסה מאובטחת עם Hebrew RTL

- Dashboard — לוח בקרה עם 4 כרטיסי KPI

- Progress Bar — אחוז התקדמות המחזור

- Bar Chart — חלוקה לפי שכונה

- Pie Chart — התפלגות סטטוסים

- ניהול מחזורים — יצירה, פתיחה, סגירה

- Context API לניהול Auth גלובלי

- Axios עם interceptors לטוקן אוטומטי

# 3. מערכת הרשאות

| רמה | תפקיד | סמכויות |
| --- | --- | --- |
| superadmin | מנמ"ר / מחשוב | גישה מלאה לכל המערכת |
| admin | יחידה סביבתית / מוקד | מחזורים, מתנדבים, דוחות, הקצאות |
| user | מתנדב / עובד תברואה | דיווח לכתובות המוקצות אישית |

# 4. סטטוס נוכחי

- Backend פועל על http://localhost:5000

- Frontend פועל על http://localhost:5173

- MongoDB מחובר עם 2,916 כתובות

- Auth עם JWT עובד — כניסה + הרשאות

- מחזור ראשון נוצר ונפתח בהצלחה

- דשבורד מציג גרפים ונתונים בזמן אמת

# 5. תוכנית המשך

## שלב הבא — ממשק מתנדב (Mobile First)

- מסך 'הרשימה שלי' — כתובות מוקצות למתנדב

- דיווח חלוקה בלחיצה אחת (חולק / לא נמסר / יחזור)

- חיפוש וסינון מהיר לפי רחוב

## שלבים נוספים

- ניהול מתנדבים והקצאת כתובות לפי שכונה

- מסך ניהול משתמשים (Super Admin)

- ייצוא דוחות Excel

- בדיקות — Jest + Supertest

- Deploy לסביבת Production